КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  ЕРМАКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕННИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2015 г                  		 с. Семенниково                                       № 33-п

## О подготовке проекта о внесении дополнений

## в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Семенниковского сельсовета Ермаковского района Красноярского края, Правилами землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета, утвержденными Решением Семенниковского сельского Совета депутатов от 10 июня 2013 г. № 39-77 р,  на основании поступивших предложений о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки от 09.06.2015 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки:

1.1  подготовить проект о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета;

1.2  утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета (приложение).

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета:

направляются в комиссию по Правилам землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)

Глава администрации

Семенниковского сельсовета                                              А.П. Маликов

Приложение

к постановлению администрации

Семенниковского сельсовета

от 15.06.2015 г. № 33-п

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении  изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета и разместить на официальном сайте администрации Семенниковского сельсовета | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения | Ведущий специалист администрации Семенниковского сельсовета Земскова Е.А. |
| 2. | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета | В течение 30 дней с момента принятия решения | Комиссия по подготовке Проекта правил землепользования и застройки |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета | в течение 3-5 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района |
| 3. | Доработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия по подготовке Проекта правил землепользования и застройки |
| 4. | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета главе администрации Семенниковского сельсовета для принятия решения о проведении публичных слушаний | в течение 3-х дней после завершения проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета | Комиссия по подготовке Проекта правил землепользования и застройки |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета | в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета | Глава администрации Семенниковского сельсовета |
| 6. | Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета | Составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета | Комиссия по подготовке Проекта правил землепользования и застройки |
| 7. | Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета с учетом результатов публичных слушаний и представление его главе администрации Семенниковского сельсовета | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия по подготовке Проекта правил землепользования и застройки |
| 8. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета в Семенниковский сельский Совет депутатов или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 10 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета | Глава администрации Семенниковского сельсовета |

Корректировка правил землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета

Проект выполнен на основании:

- Заявка заказчика

- Протокол заседания Комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки от 09.06.2015 г.

- Постановление Администрации Семенниковского сельсовета Ермаковского района Красноярского края № 33 от 15.06.2015 г. « О подготовке проекта о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Семенниковского сельсовета»